**Timeline Chi Tiết Dự Án SSB 1.0 (8 Tuần)**

**TUẦN 1: Analysis & Design**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Task | Deliverable | Thời gian | Người thực hiện |
| Thứ 4 | Task 1.1: Phân tích bối cảnh, stakeholders | Document phân tích yêu cầu | 4h | NGUYEN VO ANH KY |
| Thứ 5 | Task 1.2: Liệt kê functional/non-functional requirements | Use-case diagram tổng quan | 4h | LUONG MAI HOANG VAN |
| Thứ 6 | Task 1.3: Use-case cho module Bus Schedule & Tracking | Use-case diagram chi tiết + bảng mô tả | 4h | HUYNH LE ANH TUAN |
| Thứ 7 | Task 2.1: Vẽ Activity Diagram quá trình đưa đón | Activity Diagram | 3h | NGUYEN VO ANH KY |
| Chủ nhật | Task 2.2: Thiết kế giải pháp tracking real-time | Sequence Diagram | 3h | NGO KIEN VAN |
| Thứ 2 | Task 2.3: Class Diagram cho module chính | Class Diagram hoàn chỉnh | 4h | Toàn team |
| Thứ 3 | Review và hoàn thiện tài liệu | Document hoàn chỉnh Task 1-2 | 2h | NGUYEN HOANG BAO MINH |

**Output Tuần 1:** Tài liệu phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống hoàn chỉnh