**Timeline Chi Tiết Dự Án SSB 1.0 (8 Tuần)**

**TUẦN 2: Architecture & Setup Environment**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Task | Deliverable | Thời gian | Người thực hiện |
| Thứ 4 | Task 3.1: Thiết kế kiến trúc  hệ thống | Document kiến trúc + module  breakdown | 4h | NGUYEN HOANG BAO MINH |
| Thứ 5 | Task 3.2: Implementation  Diagram | Deployment diagram | 4h | NGUYEN HOANG BAO MINH |
| Thứ 6 | Setup development  environment | Cài đặt Node.js, React,  MySQL | 4h | NGO KIEN VAN |
| Thứ 7 | Task 4.1: Tạo repository  GitHub | Repository với folder structure | 1h | NGUYEN VO ANH KY |
| Chủ nhật | Task 4.2: Upload tài liệu lên  repo | Commit tài liệu thiết kế | 1h | NGUYEN VO ANH KY |
| Thứ 2 | Setup database schema cơ  bản | MySQL database với tables | 3h | NGUYEN VO ANH KY |
| Thứ 3 | Task 4.3: Wireframe MVP1 | Wireframe cho 3 interfaces | 2h | HUYNH LE ANH TUAN |

**Output Tuần 2: Kiến trúc hệ thống, environment setup, wireframe MVP1**