**Timeline Chi Tiết Dự Án SSB 1.0 (8 Tuần)**

**TUẦN 3: Backend Development Foundation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Task | Deliverable | Thời gian | Người thực hiện |
| Thứ 4 | Setup Express.js server cơ bản | Server chạy được port 5000 | 4h | NGO KIEN VAN |
| Thứ 5 | Tạo models cho Bus, Student,  Route | Model classes với hardcode  data | 4h | NGO KIEN VAN |
| Thứ 6 | API endpoints cơ bản (CRUD  buses) | REST API cho buses | 4h | NGO KIEN VAN |
| Thứ 7 | API endpoints cho students | REST API cho students | 4h | NGO KIEN VAN |
| Chủ nhật | API endpoints cho routesrepo | REST API cho routes | 4h | NGO KIEN VAN |
| Thứ 2 | Test API với Postman | Collection Postman hoàn  chỉnh | 4h | NGO KIEN VAN |
| Thứ 3 | Setup CORS và middleware | Backend sẵn sàng | 4h | NGO KIEN VAN |

**Output Tuần 3: Backend API hoàn chỉnh với hardcode data**