**Timeline Chi Tiết Dự Án SSB 1.0 (8 Tuần)**

**TUẦN 5: Integration & Task 5.1 Implementation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Task | Deliverable | Thời gian | Người thực hiện |
| Thứ 4 | Kết nối Frontend với Backend  API | Data hiển thị từ API | 2 ngày |  |
| Thứ 5 | Implement CRUD operations | Thêm/sửa/xóa | 2 ngày |  |
| Thứ 6 | Authentication cơ bản | Login cho 3 user types | 2 ngày |  |
| Thứ 7 | Route management | Quản lý tuyến đường | 2 ngày |  |
| Chủ nhật | Schedule management | Quản lý lịch trình | 2 ngày |  |
| Thứ 2 | Testing integration | Fix bugs, smooth  operations | 2 ngày |  |
| Thứ 3 | MVP2 Ready | Sản phẩm hoạt động cơ | 2 ngày |  |

**Output Tuần 5: MVP2 - Ứng dụng hoạt động đầy đủ tính năng cơ bản**