**Timeline Chi Tiết Dự Án SSB 1.0 (8 Tuần)**

**TUẦN 6: Real-time Tracking Implementation**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Task | Deliverable | Thời gian | Người thực hiện |
| Thứ 4 | Setup Socket.IO server | WebSocket server hoạt  động | 2 ngày | NGO KIEN VAN |
| Thứ 5 | Implement location tracking  API | API nhận/gửi GPS  coordinates | 2 ngày | NGO KIEN VAN |
| Thứ 6 | Frontend: Tích hợp Socket.IO  client | Real-time connection | 2 ngày | NGO KIEN VAN |
| Thứ 7 | GPS simulation cho testing | Mock GPS data để test | 2 ngày | NGO KIEN VAN |
| Chủ nhật | Real-time map updates | Map cập nhật vị trí xe real-  time | 2 ngày | NGO KIEN VAN |
| Thứ 2 | Geofencing alerts | Thông báo khi xe đến gần | 2 ngày | NGO KIEN VAN |
| Thứ 3 | Testing real-time features | Real-time tracking hoạt | 2 ngày | NGO KIEN VAN |

**Output Tuần 6: Tính năng tracking real-time hoàn chỉnh**